# Essentia — Documento de Leitura 3.8 (com a alma do 3.4)

Versão para direção/investidor/leitura geral. Sem jargões técnicos. O pacote técnico (MVP UAU) permanece no fim deste arquivo.

## Glossário (curto)

- Tríade: Consciência, Energia, Coerência.

- FEME: Quadrantes Físico, Energético, Mental, Espiritual.

- Portal imersivo: experiência audiovisual guiada com IA.

- MindFlow: rotina curta em 3–4 passos.

- Inspiração: mini‑feed de frases/imagens curadas.

- Avatar Essentia: espelho/companheiro visual que reage ao seu progresso.

## Introdução

Vivemos sob ruído, excesso e acelerações. O Essentia é um companheiro de propósito: curto, gentil e prático. Em poucos minutos por dia, une IA viva, experiência imersiva e conteúdo curado para ajudar você a clarificar, respirar e agir.

## Onboarding (antes de tudo)

- Identidade: nome/apelido e intenção do momento.

- Tríade: como estão Consciência/Energia/Coerência hoje?

- FEME: onde sente mais impacto (Físico/Energético/Mental/Espiritual)?

- Primeira recomendação do Maestro (motor): Ritual de Respiração ou Portal imersivo.

## Avatar Essentia (meia página)

- O que é: um espelho vivo — presença sutil que acompanha seus passos.

- Por que importa: dá identidade, continuidade e afeto; transforma a IA em presença.

- Onde aparece: Home (humor do dia), Portal (reage quando a IA responde), Ritual de Respiração (sincroniza 4‑4‑6).

- Estados visuais: calmo, atento, grato (micro‑animações leves).

## Portais x Abas Fixas — Big View

- Portais = experiências imersivas com narrativa curta (vídeo/som/IA). Ex.: Clareza (abertura breve, pergunta essencial, resposta da IA, convite de ação).

- Abas Fixas = ferramentas contínuas: Respiração, Movimento, Mindfulness, Natureza, Som, Diário, SOS.

- 4 Pilares‑guia: Acolhimento, Clareza, Coragem, Propósito.

## Som & Frequências (1/3 pág.)

Presets seguros e curtos (6–8 min): Sono Profundo, Clareza, Ancoramento, Energia Suave, Ritual da Vela, Natureza. Podem incluir taças tibetanas, tambor suave e sons da natureza para ritmo/atenção/respiração.

## Gratidão (3 toques leves)

- Diário com preset “3 Gotas de Gratidão”.

- Avatar ganha brilho sutil 24h após registrar gratidão.

- Bloco semanal: “Gratidão em Ação” (1 gesto simples).

## Boa Noite Essentia

Convite opcional de 6–8 min (luz + som) para desacelerar no fim do dia. Não clínico.

## Tendências

Alinhado a macro‑tendências de bem‑viver contemporâneo: rotinas breves, propósito prático, nature‑tech, IA assistiva (ref. WGSN/mercado).

# PACOTE MVP UAU — ESSENTIA (V1)

Este arquivo reúne 3 documentos: (1) Resumo Executivo / Scope UAU, (2) Especificação de Produto & Fluxos, (3) Guia de Conteúdo & IA. Estruturado para fechar parceiro técnico com orçamento R$ 15–20k, entregas semanais e efeito UAU real. Sem ritual pesado; 1 Ritual Imersivo simples (Respiração) para emoção e diferenciação.

## (1) RESUMO EXECUTIVO / SCOPE UAU (versão condensada)

### 1.1 Propósito do Produto

Essentia é um aplicativo de propósito e desenvolvimento pessoal que combina IA viva, experiência imersiva e conteúdo curado para gerar clareza, presença e direção no dia a dia.

### 1.2 Objetivo do MVP UAU (investor‑ready)

Criar uma jornada curta (5–7 min) que demonstre: - IA funcional (pergunta → resposta útil, com memória curta do histórico) - Portal imersivo (visual + som + micro‑narrativa) - Ritual Imersivo (Respiração 30–60s) - MindFlow (1 rotina guiada em 3–4 passos) - Inspiração (mini‑feed de 10 itens curados) - Diário (registro + devolutiva breve da IA) - Sequência / Motor: check‑ins, revisitas e progressão simples em 3 dias - Vídeo 90s cinematográfico + build instalável

### 1.3 Escopo Fechado do MVP (Must)

- Login Google (único) + onboarding 3–5 perguntas

- Home com “Convite do Dia”

- Portal Imersivo com IA (1 portal completo)

- Ritual da Respiração (30–60s) — vídeo/animação + áudio

- MindFlow (1 rotina guiada, 3–4 passos)

- Inspiração (10 itens curados)

- Diário (texto curto, salvo por dia) + insight IA de 1 frase

- Sequência 3 dias (Dia1 Ritual → Dia2 Portal+IA → Dia3 Revisita+Inspiração)

- Som ambiente (1 loop) e polimento visual mínimo

- Telemetria básica (sessões, diário, conclusão de ritual)

- Vídeo 90s + build Android (iOS opcional)

### 1.4 Fora de Escopo (Won’t agora)

- Múltiplos portais completos

- Login e‑mail/senha, Apple ID

- Push notifications, temas avançados, pagamentos

- Backoffice complexo

### 1.5 Orçamento, Cronograma, Marcos

- Orçamento‑alvo: R$ 15–20 mil (fase única)

- Prazo total: 6 semanas

- Marcos e liberação (build + vídeo + repo)

  - M0 (opcional, 2 dias): piloto pago (app abre + IA eco) — R$ 1–2k

  - M1 (sem 1–2): Login/Onboarding + Home + Portal+IA — 25%

  - M2 (sem 3–4): MindFlow (1) + Inspiração (10) — 35%

  - M3 (sem 5): Diário + Ritual Respiração + Som — 25%

  - M4 (sem 6): Polimento + build final + vídeo 90s — 15%

### 1.6 Definition of Done (DoD) por Marco

Para cada marco, só há pagamento quando houver: 1) Build instalável (link EAS/APK/TestFlight) 2) Vídeo 60–90s navegável 3) Código no GitHub do cliente (repo privado do Marcelo) 4) README para compilar do zero

### 1.7 Avatar Essentia (núcleo do UAU)

- O que é: o Avatar Essentia é o espelho do usuário na jornada — presença visual sutil (ícone/mascote minimalista), que reage a check‑ins, ritual e IA (micro‑animações/estados).

- Por que entra no MVP: dá identidade, continuidade e perenidade; transforma IA em personagem (não só texto). Ajuda a “costurar” os 3 dias do motor.

- Como aparece: na Home (estado do dia), no Portal (micromovimento quando a IA responde), e no Ritual de Respiração (sincroniza o ritmo 4‑4‑6 com animação leve).

- Asset mínimo: 1 ilustração base + 3 estados (calmo, atento, grato) + 1 micro‑animação de respiração.

- Sem excesso: nada de 3D complexo; manter flat/gradiente com micro‑movimentos.

### 1.8 Referências de Profundidade (não entregar na íntegra na fase 1)

- Portais Cinematográficos (3–5) — manter como visão ampla

- Abas Fixas e Micropráticas — abastecem Inspiração/MindFlow

- Gamificação (streak + grace) — mínimo no MVP

- Portais Cinematográficos (3–5) — manter como visão ampla

- Abas Fixas e Micropráticas — abastecem Inspiração/MindFlow

- Gamificação (streak + grace) — mínimo no MVP

## (2) ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO & FLUXOS (versão condensada)

### 2.1 Arquitetura Lógica (MVP)

- App: React Native / Expo

- Backend: Supabase (auth Google, tabelas simples)

- IA: OpenAI API (gpt‑4o‑mini ou similar) com prompts base

- Assets: 1 trilha/loop, 1 vídeo/ani de respiração, 10 itens de Inspiração (texto/imagem)

### 2.2 Fluxos Essenciais

Onboarding (3–5 perguntas) → salva humor/objetivo → escolhe persona IA (Sofia default)

Home → “Convite do Dia” (motor sugere Ritual no D1; Portal+IA no D2; Revisita no D3)

Portal Imersivo + IA → texto breve de acolhimento → 1 pergunta → resposta IA (considera onboarding/diário)

Ritual da Respiração → 30–60s vídeo/ani + áudio → marcar “concluído” (telemetria)

MindFlow (1 rotina) → 3–4 passos guiados → salvar status

Inspiração (10 itens) → lista rolável → abrir detalhe (imagem + frase)

Diário → textarea curto → salvar → IA gera 1 insight curto

### 2.3 Motor Mínimo (sequência 3 dias)

- Dia 1: Onboarding + Ritual Respiração → Home marca D1 done

- Dia 2: Portal + IA → grava sugestão e insight

- Dia 3: Revisita (puxa entrada anterior) + Inspiração + Diário

- Rotina repete em ciclos de 3 dias; IA considera palavras‑chave recentes

### 2.4 Telemetria

- session_start, ritual_done, portal_open, portal_answered, mindflow_step_done, inspiration_open, diary_saved

### 2.5 MoSCoW (M/ S/ C/ W)

- Must: tudo do §1.3

- Should: iOS TestFlight, tema claro/escuro simples

- Could: Preferências básicas; persona alternável (Marcus/Luna/Leo)

- Won’t: push, pagamentos, múltiplos portais completos

### 2.6 Regras de Qualidade

- FPS estável nas telas imersivas; áudio sem cliques; fontes e cores consistentes; feedback tátil leve

### 2.7 Entregáveis por Marco (checklist)

- Build + Vídeo + Repo (obrigatório)

- Lista de issues/risks

- Próximo sprint plan (máx. 5 itens)

### 2.8 Avatar Essentia — Especificação

- Componente RN independente (ex.: ) renderizado na Home, Portal e Ritual.

- Estados: calmo, atento, grato; transições por eventos do motor (ritual_done → calmo; diary_saved → grato; portal_open → atento).

- Animação: loop de respiração (scale leve + opacidade) sincronizado com tempos 4‑4‑6; 60fps, sem quedas.

- Integração IA: quando a IA responde, o avatar executa micro‑movimento (tilt/shine de 500ms).

- Assets: SVG/JSON Lottie leve (≤300KB). Fallback estático se Lottie não carregar.

- Acessibilidade: descritivo de estado (voice‑over), contraste AA.

- DoD do Avatar: 3 estados + 1 micro‑animação funcionando nas 3 telas, acionados por eventos reais do app.

- Build + Vídeo + Repo (obrigatório)

- Lista de issues/risks

- Próximo sprint plan (máx. 5 itens)

## (3) GUIA DE CONTEÚDO & IA (versão condensada)

### 3.1 Voz e Personas (MVP)

- Sofia (default): acolhedora, direta, objetiva, sem clichês; frases curtas, convite à ação breve.

- (Opcional futuro) Marcus (prático), Luna (poética), Leo (provocativo)

### 3.2 Prompt Base (MVP)

Sistema: “Você é Sofia, guia do Essentia. Ajude o usuário a se conectar com propósito. Responda em 2–3 frases, objetivas e calorosas. Considere onboarding (humor/objetivo) e a última entrada do diário, se houver. Evite jargões. Sempre convide para um passo concreto (‘quer tentar respirar 30s?’).”

### 3.3 Perguntas‑chave (onboarding / portal / revisita)

- “O que você busca hoje: clareza, calma ou coragem?”

- “Qual palavra define seu momento agora?”

- “O que você quer sentir ao terminar esta sessão?”

- Revisita: “Ontem você escreveu {palavra}. Faz sentido tentar {ação breve} agora?”

### 3.4 Conteúdo do Ritual (Respiração 30–60s)

- Texto guia (2 frases): “Vamos respirar juntos por 30 segundos. Inspire contando 4, segure 4, solte em 6. Eu estou aqui com você.”

- Asset: vídeo/ani simples (ar/luz) + loop de áudio

### 3.5 MindFlow (1 rotina)

- Passo 1: Intenção (1 frase)

- Passo 2: Atenção (observar corpo/ambiente 10s)

- Passo 3: Ação (pequeno gesto: alongar mãos/ombros)

- Passo 4 (opcional): Registro (1 linha no diário)

### 3.6 Inspiração (10 itens)

- 10 frases curtas originais (texto/ imagem leve). Ex.: “A direção é mais forte que a velocidade.”

### 3.7 Gratidão (integração mínima)

- Pergunta diária opcional: “Uma coisa pela qual você é grato agora?” → salva no diário; IA reflete em 1 frase.

### 3.8 Padrões de Resposta da IA

- 2–3 frases, 1 verbo de ação (ex.: “vamos respirar”), 0 floreio. Ex.: “Você pediu clareza. Proponho 30s de respiração e depois escrevemos uma linha no diário. Pronto?”

### 3.9 Segurança & Limites

- Evitar aconselhamento clínico; oferecer linguagem neutra; se surgirem termos de alto risco, devolver: “Posso sugerir falar com alguém de confiança/apoio profissional.”

### 3.10 Avatar Essentia — Guia de Conteúdo

- Papel narrativo: espelho/companheiro; reforça progresso (“voltamos ao Dia 2”) e vibra com pequenas conquistas.

- Tom: minimalista, sem fala própria longa; reage mais do que “fala”.

- Triggers de estado: ritual concluído → “calmo”; diário salvo → “grato”; portal aberto/IA respondendo → “atento”.

- Micro‑cópias (opcionais de 1 linha): “estou com você”, “respira comigo”, “boa — anotado”.

- Aparência: forma abstrata/geométrica com leves transições; evitar antropomorfismo literal.

- Amostra de prompt para sincronizar reação do avatar com a IA: “Quando sua resposta convidar o usuário a agir (p.ex., respirar 30s), defina avatar_state=calmo. Se for reconhecer algo do diário, avatar_state=grato. Se fizer uma pergunta, avatar_state=atento.”

- Evitar aconselhamento clínico; oferecer linguagem neutra; se surgirem termos de alto risco, devolver: “Posso sugerir falar com alguém de confiança/apoio profissional.”

## Apêndices (referência rápida aos 5 docs originais)

- Doc 1 — Visão Geral: princípios, mapa do produto

- Doc 2 — Fluxos Essenciais: navegação, motor e telemetria

- Doc 3 — Portais Cinematográficos: visão 3–5 portais (usar apenas 1 no MVP)

- Doc 4 — Abas & Micropráticas: base para Inspiração e MindFlow

- Doc 5 — IA/Onboarding/Gamificação: prompts, streak/grace, regras

Nota: Este V1 é suficiente para cotação e execução. Se quiser, abro versões separadas (PDF/Word) dos 3 documentos, mantendo esta estrutura e expandindo quando necessário.